Приложение № 4

к паспорту муниципальной

программы Октябрьского сельсовета

«Октябрьский хуторок»

на 2014-2016годы

1. Паспорт Подпрограммы № 1

«Благоустройство территории Октябрьского сельсовета»

Муниципальной программы Октябрьского сельсовета «Октябрьский хуторок» на 2014 - 2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Октябрьского сельсовета» (далее по тексту Подпрограмма) |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа Октябрьского сельсовета «Октябрьский хуторок» на 2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Октябрьского сельсовета |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация Октябрьского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  2. Содержание сети уличного освещения;  3. Содержание мест захоронения;  4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.  5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.  6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Октябрьский |
| Целевые индикаторы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;  2.Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;  2. 3.Доля освещенных улиц и переулков;  4.Количество обустроенных мест массового отдыха.  5.Экономия электрической энергии |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования:  -за счет средств местного бюджета - 12 268,6 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год- 4 168,6 тыс. рублей;  2015год – 4 050,0 тыс. рублей;  2016год- 4 050,0 тыс. рублей.  -за счет средств краевого бюджета - 100,0 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год- 100,0 тыс. рублей |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории Октябрьского сельсовета (далее – территории). Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения.

Данная подпрограмма разработана для удовлетворения потребности населения в обеспечении экологической безопасности, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению территории, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Уровень благоустройства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

**Общая протяженность автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01 января 2014 года составила: 23,1 километра.**

Октябрьский сельсовет не располагает необходимыми финансовыми ресурсами для строительства и реконструкции и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2014 дороги местного значения должным образом не зарегистрированы и не имеют правоустанавливающих документов. В результате отсутствуют документально подтвержденные данные о протяженности улично-дорожной сети.

Стоит отметить недостаточный уровень развития системы уличного освещения на территории Октябрьского сельсовета. Проблема заключается в неудовлетворительном состоянии сетей уличного освещения, использовании устаревших технологий при эксплуатации. Реконструкция старых сетей уличного освещения позволит создать более безопасные условия для проживания жителей Октябрьского сельсовета.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов по состоянию на 01.01.2014 года составляет 16,17 км. (70%). В 2013 году были приобретены и установлены 3 светодиодных светильника.

Также стоит уделить внимание местам захоронения, так как их внешний вид, в том числе частичное отсутствие ограждений оставляет желать лучшего.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода, в целях сбора и удаления накопившегося за зимний период неорганизованного бытового и хозяйственного мусора, улучшения санитарного и технического состояния объектов благоустройства на территории Октябрьского сельсовета организуется вывоз мусора, уборка свалки, с привлечением транспорта, проводятся субботники.

В администрации Октябрьского сельсовета создана административная комиссия, которая проводит заседания и в пределах своей компетенции составляет протоколы об административных правонарушениях.

Основной проблемой сдерживающей комплексную работу по благоустройству территории села является ограниченность финансовых ресурсов.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п.Октябрьский являются:

-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами ввиду недостаточной оснащенности приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

-низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы, связанная с высокой долей устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий;

-недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов в связи с отсутствием системы подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях;

-отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению, из-за отсутствия информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Октябрьского сельсовета невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Октябрьского сельсовета и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Задачи Подпрограммы:

1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

3. Содержание мест захоронения;

4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Октябрьский

Сроки реализации Подпрограммы - 2014 – 2016 годы.

Целевые индикаторы Подпрограммы отражены в приложении №1 к данной подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы**.

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет сельсовета. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Октябрьского сельсовета.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий подпрограмм. При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.

**2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом выполнения Подпрограммы.**

Контроль за ходом выполнения реализации Подпрограммы осуществляет администрация Октябрьского сельсовета.

Администрация Октябрьского сельсовета, ответственная за реализацию Подпрограммы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной Подпрограммы по установленной форме в соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельсовета от 26.07.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского сельсовета, их формировании и реализации».

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**.

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- улучшение экологического состояния, повышение эстетического качества и благоустроенности Октябрьского сельсовета;

- формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

**2.6. Мероприятия подпрограммы.**

В Подпрограмму включены следующие мероприятия:

-содержание улично-дорожной сети;

-содержание сети уличного освещения;

-прочее благоустройство;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

**2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета.

В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 12 368,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 168,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 050,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 050,0 тыс. рублей.