Приложение № 8

к паспорту муниципальной

программы Октябрьского сельсовета

«Октябрьский хуторок»

1. Паспорт Подпрограммы № 5 «Коммунальное хозяйство»

муниципальной программы Октябрьского сельсовета «Октябрьский хуторок»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Коммунальное хозяйство» (далее по тексту Подпрограмма) |
| Наименованиемуниципальной программы | Муниципальная программа Октябрьского сельсовета «Октябрьский хуторок»  |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Октябрьского сельсовета |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация Октябрьского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы водоснабжения, создание комфортных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение жителей круглогодичным водопроводом;2. Ремонт существующих водопроводов |
| Целевые индикаторы | 1. Протяженность сетей водоснабжения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета- 345 845,34 рублей, из них по годам:2019 год- 216 118,34 рубля;2020 год – 129 727,00 рубля. |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Данная подпрограмма разработана для удовлетворения потребности населения в обеспечении круглогодично чистой водой за счет строительства и модернизации объектов водоснабжения. Сильный износ летнего водопровода, требует регулярно проводить дорогостоящий ремонт сетей водопровода.

На территории Октябрьского сельсовета 15% жителей пользуются привозной водой. На сегодняшний день стоимость 1 бочки (200 литров) воды составляет 80 рублей, что сильно влияет на бюджет каждой семьи, тем более в летний период. Повышение уровня водоснабжения жителей пос.Октябрьский водой стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения.

Общая протяженность официальных сетей водоснабжения по состоянию **на 01 января 2015 года составила около 10 километров.**

Программно-целевой подход к решению проблем коммунального хозяйства населенного пункта необходим, так как без комплексной системы водоснабжения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для жизни жителей поселения.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы водоснабжения, создание комфортных условий проживания населения.

 Задачи Подпрограммы:

1. Обеспечение жителей круглогодичным водопроводом, за счет строительства и ремонта объектов водоснабжения);

2. Оформление сетей водоснабжения

Сроки реализации Подпрограммы - 2019 – 2020 годы.

Целевые индикаторы Подпрограммы отражены в приложении №1 к данной подпрограмме.

**2.3.Механизм реализации Подпрограммы**.

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет сельсовета. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Октябрьского сельсовета.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий подпрограмм. При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.

**2.4.Управление Подпрограммой и контроль за ходом выполнения Подпрограммы.**

Контроль за ходом выполнения реализации Подпрограммы осуществляет администрация Октябрьского сельсовета.

Администрация Октябрьского сельсовета, ответственная за реализацию Подпрограммы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной Подпрограммы по установленной форме в соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельсовета № 63-п от 13.11.2019 года «О внесении изменений в Постановление администрации Октябрьского сельсовета от 26.07.2013 № 47-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского сельсовета, их формировании и реализации».

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**.

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

**2.6. Мероприятия подпрограммы.**

В Подпрограмму включены следующие мероприятия:

- строительство и ремонт сетей водоснабжения;

 - Оформление сетей водоснабжения.

**2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 345 845,34 рублей, из них по годам:

2019 год- 216 118,34 рубля;

2020 год – 129 727,00 рубля.

Информация о мероприятиях по подпрограмме с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов отображена в приложении №2 к данной подпрограмме.