****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.11.2020 г. п. Октябрьский № 76-п

**Об утверждении плана по капитальному**

**ремонту жилых домов на 2021-2023 год**

 В соответствии ФЗ 131, ст. 7 Устава Октябрьского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить прилагаемый план капитального ремонта жилых домов на 2021-2023 год (приложение № 1, приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник депутата», подлежит размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельсовета и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2021года.

Глава Октябрьского сельсовета Р.А.Нельк

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрацииОктябрьского сельсовета от 11.11.2020 г №76-п\_П |

**План капитального ремонта жилых домов на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Срок проведения работ** | **Наименование** **работ** | **Строительные** **материалы** |  **Сумма** |
| ул. Мира,д.1, кв.2Чибисова Н.А. | Май-июнь2021 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт | 40000,00 |
| ул. Красноармейская д.3, кв.2Каверзин Е.Ф. | Май-июнь2021 год | Кирпич, брус | Брус 3,5 куб.мКирпич 700шт | 28500,0017500,00 |
| Ул. Пионерская, д.33, кв.1Матюхина О.В. | Июнь-июль2021 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 1250 шт.Профлист 16 шт. | 31250,0040000,00 |
| ул. Малая д.16, кв. 2Лысенко О. М. | Июнь-июль2021 год | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700 шт.Профлист 16 шт | 17500,0040000,00 |
| ул. Вокзальная, д.13,кв.1Пономарев И.А. | Июль-август 2021 год | Ремонт печи | Кирпич 700 шт | 17500,00 |
| ул. Солнечная, д.2Г, кв.2Бойко Н.В. | Июль-август 2021 | Ремонт печи | Кирпич 700 шт | 17500,00 |
| ул.Солнечная, д.3, кв.1Рукосуева А.Г. | Май-июнь 2021 | Ремонт крышыРемонт печи | Профлист 16 штКирпич 700 шт | 40000,0017500,00 |
| **ИТОГО НА 2021** |  |  |  | **307250,00** |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрацииОктябрьского сельсовета от 11.11.2020 г №76-п |

**План капитального ремонта жилых домов на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДРЕС** | **Срок проведения** **работ** | **Наименование****работ** | **Строительные материалы** | **Сумма** |
| ул. Ленина, д.49, кв.1Кондратьева Ю.И. | Май-июнь2022 | Ремонт печи,Ремонт крыши | Кирпич 700 штПрофлист 16шт | 17500,0040000,00 |
| ул.Солнечная, д.13, кв.2Семеняк Н.Л. | Май-июнь2022 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700 штПрофлист 16 шт | 17500,0040000,00 |
| ул. Первомайская, д.7, кв.2Маньковский В.С. | Июнь-июль2022 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт | 40000,00 |
| ул. Первомайская. Д.7. кв.1Ледовская С.Л. | Июнь-июль2022 | Ремонт крыши | Профлист 16 шт | 40000,00 |
| пер. Северная, д.21, кв.1Коновалова Е.М. | Июнь-июль 2022 | Ремонт печи | Кирпич 700 шт | 17500,00 |
| ул. Малая, д.17, кв.1Майорова Л.В. | Июль-август2022 | Ремонт печи | Кирпич 700 шт | 17500,00 |
| ул.Железнодорожная, д.7, кв.2Иванова В.И. | Июль-август2022 | Ремонт печи | Кирпич 700 шт | 17500,00 |
| ул. Солнечная, д.44, кв.4 | июль-август2022 | Ремонт печи | Кирпич 700 шт | 17500,00 |
| **ИТОГО НА 2022г.** |  |  |  | **265000,00** |
| ул. Молодежная, д.1. кв.1Вьющенко А.Ю. | Май-июнь2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Профлист 16Кирпич 700 шт | 40000,0017500,00 |
| ул. Таежная, д.1Е, кв.1Парахонько Т.А. | Май-июнь2023 | Ремонт печи | Кирпич 700 | 17500,00 |
| ул. Королева, д.11, кв. 1Антонова Р. В. | Май-июнь2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич700Профлист 16 | 17500,0040000,00 |
| ул.Молодежная, д.5, кв.2Филиппов О.Н. | Май-июнь2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700Профлист 16 | 17500,0040000,00 |
| ул. Северная,д.12,кв.1Килина Л.Т. | Июнь-июль2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700Профлист 16 | 17500,0040000,00 |
| Ул. Северная, д.4, кв.1Ившина И.П. | Июнь-июль2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700Профлист16 | 17500,0040000,00 |
| Ул. Победы, ул.11Е, кв.2Евдокименко В.Ю. | Июль-август2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700Профлист16 | 17500,0040000,00 |
| Ул. Северная, д.2. кв.2Александрова Л.И. | Июль-август2023 | Ремонт печиРемонт крыши | Кирпич 700Профлист 16 | 17500,0040000,00 |
| **ИТОГО НА 2023 г.** |  |  |  | **420000,00** |